# 2.1 Abertura do Projeto
Inicio formal do projeto. Inclui as seguintes ações:
1. Criação de estrutura wiki para o acompanhamento dos processos do projeto;
2. Preenchimento do conteúdo do macroprocesso “prospecção”
3. Definição do líder do projeto e equipe de execução;
4. Apresentação do projeto para a equipe;
### Resultados do processo
Os resultados da abertura do projeto são:
1.Criação de um repositório wiki do novo projeto segundo a estrutura organizacional apresentado abaixo:
- Projeto “Nome_do_Projeto”
- 1.Prospecção
  - 1.1 Prospecção
  - 1.2 Necessidade
  - 1.3 Convênio
- 2.Planejamento
  - 2.1 Abertura;
  - 2.2 Análise; e
  - 2.3 Planejamento.
- 3.Desenvolvimento
- 4.Suporte e Manutenção
- 5.Garantia
- 6.Guardião
2.Realizar o preenchimento dos conteúdos previsto no macro processo "Prospecção":
3. Líder e equipe do novo projeto conforme diretriz abaixo:
1.Lider
<nome do responsável pelo projeto>
2.Equipe do projeto
<lista dos profissionais que irão executar o projeto seguido de sua função no projeto>
<Nome_do_profisisonal1 - analista de sistemas>
<Nome_do_profisisonal2 - desenvolvedor de codificação>
<Nome_do_profisisonal3 - desenvolvedor de codificação>
<Nome_do_profisisonal4 - administrador de banco de dados>
<Nome_do_profisisonal5 - especialista em teste>
<Nome_do_profisisonal6 - redator>
4. Apresentação do projeto à Equipe, deverá seguir as seguintes orientações:
<Anexar aquivo de apresentação - powerpoint por exemplo>
<Anexar lista de presença com as assinaturas dos participantes da apresentação>